Backlog Sprint 3

Présélection des candidatures · Dépôt de candidature · Sélection de candidature et inscription

Objectif du sprint : couvrir le cycle complet depuis la préinscription jusqu’à la publication des résultats, en incluant la présélection, le dépôt du dossier, la sélection, l’inscription et la validation finale.

# 1. Backlog des user stories

| ID Module | Thème | ID US | User story | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Authentification | 1.1 | En tant qu’utilisateur de l’application, je veux m’authentifier pour accéder à mon espace. | Must |
| 2.1 | Gestion d’utilisateur | 2.1 | En tant qu’administrateur, je souhaite gérer les utilisateurs de la plateforme. | Must |
| 2.2 | Gestion d’utilisateur | 2.2 | En tant qu’utilisateur, je souhaite modifier mes données personnelles (profil). | Must |
| 3.1 | Préinscription | 3.1 | En tant que candidat, je souhaite postuler à un master ou à un concours d’ingénieur. | Must |
| 3.2 | Préinscription | 3.2 | En tant que candidat, je souhaite modifier ma candidature avant l’expiration du délai fixé par la commission afin de corriger mes informations. | Must |
| 3.3 | Préinscription | 3.3 | En tant que candidat, je souhaite consulter l’état de ma candidature afin de suivre son avancement. | Must |
| 3.4 | Préinscription | 3.4 | En tant que candidat, je souhaite recevoir des notifications email lors des changements d’état afin d’être informé. | Must |
| 3.5 | Préinscription | 3.5 | En tant que candidat, je souhaite consulter mon score et mon classement. | Must |
| 4.1 | Dépôt de candidature | 4.1 | En tant que candidat présélectionné, je souhaite déposer mon dossier de candidature dans le délai imparti. | Must |
| 4.2 | Dépôt de candidature | 4.2 | En tant que candidat présélectionné, je souhaite ajuster mon dossier avant l’expiration du délai de dépôt. | Should |
| 5.1 | Présélection des candidatures | 5.1 | En tant que commission, je souhaite présélectionner la liste des meilleures candidatures. | Must |
| 5.2 | Présélection des candidatures | 5.2 | En tant que commission, je souhaite modifier la liste de candidatures présélectionnées. | Must |
| 5.3 | Présélection des candidatures | 5.3 | En tant que commission, je souhaite exporter la liste des candidatures. | Must |
| 6.1 | Sélection de candidature et inscription | 6.1 | En tant que candidat, je souhaite m’inscrire au master auquel je suis sélectionné dans le délai imparti. | Must |
| 6.2 | Sélection de candidature et inscription | 6.2 | En tant que commission, je souhaite étudier les dossiers de candidatures déposés (accepter ou rejeter). | Must |
| 6.3 | Sélection de candidature et inscription | 6.3 | En tant que commission, je souhaite classer les candidatures (liste présélectionnée et liste d’attente). | Must |
| 6.4 | Sélection de candidature et inscription | 6.4 | En tant que commission, je souhaite importer la liste de candidats inscrits au format Excel pour vérifier les non-inscrits. | Must |
| 6.5 | Sélection de candidature et inscription | 6.5 | En tant que commission, je souhaite préparer une liste complémentaire pour remplacer les candidats non inscrits. | Should |
| 7.1 | Validation et publication des résultats | 7.1 | En tant que directeur de l’établissement, je souhaite consulter et valider la liste des candidatures présélectionnées et sélectionnées. | Must |
| 7.2 | Validation et publication des résultats | 7.2 | En tant que secrétaire général, je souhaite consulter et publier la liste des candidatures présélectionnées. | Must |
| 7.3 | Validation et publication des résultats | 7.3 | En tant que secrétaire général, je souhaite consulter et publier la liste des candidatures sélectionnées. | Must |
| 7.4 | Validation et publication des résultats | 7.4 | En tant que commission/administration, je souhaite générer la liste des candidatures présélectionnées et sélectionnées au format PDF signé par QR code. | Must |

# 2. Backlog des tâches Sprint 3

| ID User Story | ID Tâche | Tâche | Estimation (Story Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end d’authentification et de connexion à l’espace utilisateur. | 2 |
| 1.1 | 1.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end d’authentification, de génération de jeton et de contrôle des rôles. | 5 |
| 1.1 | 1.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier les scénarios de connexion, d’accès autorisé et d’accès refusé. | 3 |
| 2.1 | 2.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de gestion des utilisateurs pour l’administrateur. | 3 |
| 2.1 | 2.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end CRUD des utilisateurs, des rôles et des permissions. | 5 |
| 2.1 | 2.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier les droits d’accès et les opérations de gestion utilisateur. | 3 |
| 2.2 | 2.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de modification du profil utilisateur. | 2 |
| 2.2 | 2.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de mise à jour sécurisée des données personnelles. | 3 |
| 2.2 | 2.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la modification du profil et la persistance des données. | 2 |
| 3.1 | 3.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de dépôt de candidature pour master ou concours d’ingénieur. | 3 |
| 3.1 | 3.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de création de candidature. | 5 |
| 3.1 | 3.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le dépôt de candidature et les validations du formulaire. | 3 |
| 3.2 | 3.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de modification de candidature avant expiration du délai. | 3 |
| 3.2 | 3.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le contrôle back-end du délai de modification et la mise à jour sécurisée. | 5 |
| 3.2 | 3.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la modification autorisée et le blocage après délai. | 3 |
| 3.3 | 3.3.1 | En tant que développeur, je dois préparer la vue front-end de suivi de l’état de candidature. | 2 |
| 3.3 | 3.3.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de consultation d’état et d’historique. | 4 |
| 3.3 | 3.3.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’affichage de l’état et du suivi d’avancement. | 2 |
| 3.4 | 3.4.1 | En tant que développeur, je dois implémenter le service back-end de notifications email lors des changements d’état. | 4 |
| 3.4 | 3.4.2 | En tant que développeur, je dois intégrer l’affichage front-end des notifications envoyées et des états notifiés. | 3 |
| 3.4 | 3.4.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’envoi des emails et la réception des notifications. | 2 |
| 3.5 | 3.5.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end d’affichage du score et du classement. | 2 |
| 3.5 | 3.5.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de calcul et de récupération du score et du classement. | 5 |
| 3.5 | 3.5.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la cohérence du score affiché et du classement. | 2 |
| 4.1 | 4.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de dépôt du dossier de candidature pour les candidats présélectionnés. | 3 |
| 4.1 | 4.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de dépôt et d’enregistrement du dossier. | 5 |
| 4.1 | 4.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le dépôt du dossier dans le délai imparti. | 3 |
| 4.2 | 4.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de modification du dossier avant expiration du délai. | 3 |
| 4.2 | 4.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le contrôle back-end du délai de dépôt et la mise à jour sécurisée. | 4 |
| 4.2 | 4.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la modification du dossier avant et après expiration du délai. | 2 |
| 5.1 | 5.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de présélection des meilleures candidatures pour la commission. | 3 |
| 5.1 | 5.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de génération de la liste de présélection selon les critères de classement. | 5 |
| 5.1 | 5.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la génération automatique de la liste de présélection. | 3 |
| 5.2 | 5.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de modification de la liste de candidatures présélectionnées. | 3 |
| 5.2 | 5.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de mise à jour de la liste présélectionnée. | 4 |
| 5.2 | 5.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’ajout, la suppression et la sauvegarde des modifications. | 2 |
| 5.3 | 5.3.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end d’export de la liste des candidatures. | 2 |
| 5.3 | 5.3.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end d’export de la liste au format Excel/PDF. | 4 |
| 5.3 | 5.3.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’export et l’ouverture correcte des fichiers générés. | 2 |
| 6.1 | 6.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end d’inscription du candidat sélectionné au master. | 3 |
| 6.1 | 6.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de validation d’inscription avant la deadline. | 5 |
| 6.1 | 6.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’inscription et le respect du délai. | 3 |
| 6.2 | 6.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de consultation des dossiers déposés par la commission. | 4 |
| 6.2 | 6.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le workflow back-end d’acceptation ou de rejet des dossiers. | 5 |
| 6.2 | 6.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier les actions d’acceptation et de rejet. | 3 |
| 6.3 | 6.3.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de classement des candidatures et de préparation de la liste d’attente. | 4 |
| 6.3 | 6.3.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de classement des candidatures et de calcul des listes présélectionnée et d’attente. | 5 |
| 6.3 | 6.3.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le classement, la liste principale et la liste d’attente. | 3 |
| 6.4 | 6.4.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end d’import Excel des candidats inscrits. | 3 |
| 6.4 | 6.4.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de lecture Excel et de comparaison avec la liste des inscrits. | 5 |
| 6.4 | 6.4.3 | En tant que testeur, je dois vérifier l’import et le contrôle des non-inscrits. | 3 |
| 6.5 | 6.5.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de gestion de la liste complémentaire. | 3 |
| 6.5 | 6.5.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de remplacement des candidats non inscrits par des candidats de la liste complémentaire. | 4 |
| 6.5 | 6.5.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le scénario de remplacement et de mise à jour des listes. | 2 |
| 7.1 | 7.1.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de consultation et validation des listes par le directeur. | 3 |
| 7.1 | 7.1.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de validation des listes par le directeur. | 4 |
| 7.1 | 7.1.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le circuit de validation directeur. | 2 |
| 7.2 | 7.2.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de consultation et publication des listes présélectionnées par le secrétaire général. | 3 |
| 7.2 | 7.2.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de publication des listes présélectionnées. | 4 |
| 7.2 | 7.2.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la publication des listes présélectionnées. | 2 |
| 7.3 | 7.3.1 | En tant que développeur, je dois préparer l’interface front-end de consultation et publication des listes sélectionnées par le secrétaire général. | 3 |
| 7.3 | 7.3.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de publication des listes sélectionnées. | 4 |
| 7.3 | 7.3.3 | En tant que testeur, je dois vérifier la publication des listes sélectionnées. | 2 |
| 7.4 | 7.4.1 | En tant que développeur, je dois préparer la génération front-end des listes de présélection et de sélection au format PDF signé avec QR code. | 3 |
| 7.4 | 7.4.2 | En tant que développeur, je dois implémenter le back-end de génération PDF, signature et QR code. | 5 |
| 7.4 | 7.4.3 | En tant que testeur, je dois vérifier le PDF généré, la signature et la lisibilité du QR code. | 3 |
| Sprint 3 | T.3.1 | En tant que testeur, je dois préparer les cas de test de bout en bout pour dépôt, présélection, sélection et publication. | 4 |
| Sprint 3 | T.3.2 | En tant que testeur, je dois exécuter les tests et remonter les anomalies critiques. | 4 |